Bài 1: Chuẩn bị Sprint Review cho ứng dụng cảnh báo lừa đảo RikkeiSafe

Nhiệm vụ 1 - Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03 PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: PBI-04 (thiếu chức năng xóa lịch sử, lọc theo loại); PBI-05 (chưa review chéo, mới kiểm thử trên máy tính) |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey (các thao tác của một người dùng thật, theo đúng thứ tự, nối bằng mũi tên): Nhập số điện thoại/đường link cần kiểm tra → Xem kết quả cảnh báo → Gửi báo cáo Người demo: Developer hoặc mời đại diện Stakeholders (chị Vy) thao tác thử |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: (1) “Cô/chú thấy thông tin cảnh báo này đã đủ rõ ràng và dễ hiểu chưa ạ?” (2) “Trong quá trình gửi báo cáo số lạ, anh/chị có gặp khó khăn hay vướng mắc gì không?” |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai ở đâu: PBI-05 chưa đạt DoD nên chưa hoàn thành; không được trình diễn cả 5 PBI như là đã xong Sửa thành: Developer/Nhóm chỉ trình diễn PBI-01, 02, 03 (đã Done). Với PBI-04 và 05, Product Owner/Nhóm minh bạch tiến độ là chưa Done và giải thích lý do |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai ở đâu: Sprint Review là buổi kiểm tra sản phẩm, không phải buổi báo cáo công việc cá nhân của Developer Sửa thành: Nhóm mời Stakeholders trực tiếp dùng thử sản phẩm (Increment) và cùng thảo luận, đánh giá về trải nghiệm thực tế |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai ở đâu: Stakeholders cần được tương tác liên tục, không phải chờ 3 phút cuối; Scrum Master không có quyền quyết định Product Backlog Sửa thành: Product Owner lắng nghe, ghi nhận tất cả Feedback vào Product Backlog để cân nhắc ưu tiên sau; không hứa làm ngay |

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Ghi nhận yêu cầu tính năng mới này vào Product Backlog. Product Owner sẽ đánh giá giá trị và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các Sprint sau; không hứa làm ngay |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Ghi nhận lỗi giao diện (UI) này vào Product Backlog. Product Owner sẽ sắp xếp độ ưu tiên để Developer tiến hành sửa lỗi trong Sprint tới |